# SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE

Bối cảnh: Đội phát triển ứng dụng RikkeiGo ước lượng 5 PBI. Reference Story "Xem lịch sử chuyến đi" = 3 SP; thang: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Vai trò: Lan (Scrum Master) rà soát biên bản.

## Bảng đánh giá và cách chốt lại đúng

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Đức chỉ làm rõ giá trị và phạm vi của PBI, không chọn SP. Người chọn 5 và người chọn 13 giải thích lý do; Developers chọn lại (kín, lật cùng lúc) đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: phiếu lệch 3–8, người chọn thấp nhất và cao nhất giải thích rồi chọn lại, cả đội đồng thuận 5 SP, là giá trị nằm trên thang | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: con số 13 SP đúng quy trình (người chọn 8 và 13 giải thích rồi chọn lại, cùng ra 13), nhưng ghi chú "13 SP = 52 giờ" sai vì SP là độ lớn tương đối, không quy đổi cố định sang giờ | Giữ 13 SP, xóa ghi chú quy đổi "= 52 giờ". Nếu cần ghi chú thì ghi lý do về độ lớn so với Reference Story (ví dụ: lớn hơn nhiều so với "Xem lịch sử chuyến đi" 3 SP vì cần cập nhật vị trí theo thời gian thực, hiển thị bản đồ...) |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Product Owner làm rõ phạm vi (mã có dùng chung với khuyến mãi khác không) trước, chưa chốt SP lúc này. Sau khi PBI đủ rõ, Developers chọn kín, lật cùng lúc; người chọn thấp nhất và cao nhất giải thích rồi chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang, không theo đa số |

## Ghi chú nhanh về các điểm bẫy

- P3 chốt đúng quy trình nên không được sửa.

- P4 có con số hợp lý nhưng ghi chú đi kèm sai (quy đổi SP sang giờ).

- P2 và P5: Product Owner chỉ làm rõ giá trị và phạm vi, việc chọn thẻ thuộc về Developers.

- Nguyên tắc chung: không lấy trung bình, không theo đa số, không để Product Owner chốt, không quy đổi SP sang giờ; kết quả luôn nằm trên thang của đội.